ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Πρακτικό 7/2003 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα την 22η του μηνός Απριλίου έτους 2003, ημέρα Τρίτη ώρα 8:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημαρχείου, στην Σωτηρίτσα, ύστερα από την 18/4/2003 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., Δήμου Μελιβοίας κ. Μπάτσικα Βασίλειο, προς τα μέλη του συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Π.Δ.410/95, (Δ.Κ.Κ.) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ   2ο .- Εξέταση αίτησης Γκλέτου Αντωνίου για χορήγηση 1ης παράτασης

υλοτόμησης της 1ε συστάδας δάσους Μελιβοίας

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μπάτσικας Βασίλειος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο δέκα πέντε ( 15 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Κατά την συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνιος.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι:

Σφυρής Αχιλλέας, Παπαρίζος Γεώργιος, Τριανταφύλλου Παντελής, Ματράκης Δημήτριος, Κρεμαστάς Βασίλειος και Βαλάρης Γεώργιος πριν την συζήτηση και λήψη απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα αποχώρησαν από την αίθουσα.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Δήμου, Δημηνίκος Αντώνιος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα  2ο .- Εξέταση αίτησης Γκλέτου Αντωνίου για χορήγηση 1ης παράτασης υλοτόμησης

της 1ε συστάδας δάσους Μελιβοίας

Αριθμ. Αποφάσεως 42/2003

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δ.Σ. Κορτέσης Κων/νος και είπε τα εξής:

# Με την αριθμ.12/2002 απόφαση της Δ.Ε. του Δήμου μας, επικυρώθηκε το αποτέλεσμα πλειοδοτικής δημοπρασία της δασικής συστάδας 1ε δημοτικού δάσους Μελιβοίας,  και το αποκλειστικό δικαίωμα απολήψεως δασικών προϊόντων στον Γκλέτο Αντώνιο του Σταύρου.

Η μίσθωση έγινε στις 8/4/2002 και βάσει του Πρωτοκόλλου εγκατάστασης του Δασαρχείου Αγιάς  έληξε  στις 8/4/2003.

Ο παραπάνω μισθωτής με την από 1/4/2003 αίτησή του μας αναφέρει ότι η εκμετάλλευση της μισθωμένης δασικής  συστάδας δεν είναι δυνατόν να τελειώσει εντός του συμφωνηθέντος χρόνου και της ημερομηνίας λήξεως του πρωτοκόλλου λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν (συνεχείς χιονοπτώσεις)

Με την ίδια αίτηση ζητάει την χορήγηση παράτασης χρόνου υλοτομίας της παραπάνω δασικής συστάδας έξι μηνών δηλαδή έως 8/10/2003.

Τα λήμματα σε τέτοιες περιπτώσεις μεταφέρονται στον επόμενο χρόνο βάσει του άρθρου 257 του Π.Δ.410/95.

Προτείνω την χορήγηση της παράτασης

Ακολούθως ο  Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δ.Σ. Κορτέση Κων/νου, έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου  και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει ομόφωνα

Χορηγεί 1η παράταση έξι (6) μηνών, χρόνου υλοτομίας της δασικής συστάδας 1ε , (από την ημερομηνία λήξεως 8/4/2003 σύμφωνα με το πρωτόκολλο εγκατάστασης του Δασαρχείου Αγιάς) στον μισθωτή Γκλέτο Αντώνιο του Σταύρου δηλαδή μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2003 για την σωστή εκμετάλλευση της συστάδας.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.

| Ο Πρόεδρος Μπάτσικας Β | Ο Δήμαρχος Γκουντάρας Α. | Ο Γραμματέας Δημηνίκος Α. | Τα Μέλη του δημοτικού Συμβουλίου |
| --- | --- | --- | --- |
| Αργύρης Νικόλαος | Περπερής Ευάγγελος |
| Κορτέσης Κων/νος | Πράπας Στέφανος |
| Λέτσιος Βασίλειος | Ριζάκης Δημήτριος |
| Μπελιάς Αντώνιος | Τσιντζιράκος Βασίλειος |

# Text boxes

Περίληψη

Εξέταση αίτησης Γκλέτου Αντωνίου για χορήγηση 1ης παράτασης υλοτόμησης της 1ε συστάδας δάσους Μελιβοίας

1.- Βαλάρης Γεώργιος

2.- Κρεμαστάς Βασίλειος

3.- Ματράκης Δημήτριος

4.- Παπαρίζος Γεώργιος

5.- Σφυρής Αχιλλέας

6.- Τριανταφύλλου Παντελής

1.- Αργύρης Νικόλαος

2.- Κορτέσης Κων/νος

3.- Λέτσιος Βασίλειος

4.- Μπάτσικας Βασίλειος

5.- Μπελιάς Αντώνιος

6.- Περπερής Ευάγγελος

7.- Πράπας Στέφανος

8.- Ριζάκης Δημήτριος

9.- Τσιντζιράκος Βασίλειος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ