ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Πρακτικό 3/2003 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα την 28η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2003, ημέρα Τρίτη ώρα 7:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημαρχείου, στην Σωτηρίτσα, ύστερα από την 23/1/2003 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., Δήμου Μελιβοίας κ. Μπάτσικα Βασίλειο, προς τα μέλη του συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Π.Δ.410/95, (Δ.Κ.Κ.) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ   5ο .- Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου εσωτερική οδοποιία

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μπάτσικας Βασίλειος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο δέκα πέντε ( 15 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Κατά την συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνιος.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Δήμου, Δημηνίκος Αντώνιος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα  5ο .- Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου εσωτερική οδοποιία

Αριθμ. Αποφάσεως 16/2003

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και είπε τα εξής:

Από την ΤΥΔΚ Ν. Λάρισας έχει συνταχθεί ο 2ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών του έργου

«εσωτερική οδοποιία» αριθμ.300/2000 μελέτης, εργολαβίας Σταύρου Χαλκιά.

Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει την μεταβολή των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και σωστή λειτουργία του έργου.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από την δαπάνη των επί έλλατον εργασιών.

Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσό.

Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε μείον ( 5.937,02 )  ευρώ και η συνολική πίστωση για έγκριση μαζί με Φ.Π.Α. σε 415.813,51 ευρώ.

Μετά τα παραπάνω προτείνω στο Δ.Σ. την  έγκριση του παραπάνω ανακεφαλαιωτικού πίνακα.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ., έλαβε γνώση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση,

# Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 2ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «εσωτερική οδοποιία» με ανάδοχου τον εργολάβο Χαλκιά Σταύρο, για εργασίες δαπάνης ποσού 415.813,51 ευρώ με Φ.Π.Α.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι:

Σφυρής Αχιλλέας, Παπαρίζος Γεώργιος, Κρεμαστάς Βασίλειος, Βαλάρης Γεώργιος, Ματράκης Δημήτριος και Τριανταφύλλου Παντελής δεν εγκρίνουν τον Α.Π.Ε. .

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.

| Ο Πρόεδρος Μπάτσικας Β | Ο Δήμαρχος Γκουντάρας Α. | Ο Γραμματέας Δημηνίκος Α. | Τα Μέλη του δημοτικού Συμβουλίου |
| --- | --- | --- | --- |
| Αργύρης Νικόλαος | Περπερής Ευάγγελος |
| Βαλάρης Γεώργιος | Πράπας Στέφανος |
| Κορτέσης Κων/νος | Παπαρίζος Γεώργιος |
| Κρεμαστάς Βασίλειος | Ριζάκης Δημήτριος |
| Λέτσιος Βασίλειος | Σφυρής Αχιλλέας |
| Μπελιάς Αντώνιος | Τριανταφύλλου Παντελής |
| Ματράκης Δημήτριος | Τσιντζιράκος Βασίλειος |

# Text boxes

Περίληψη

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου εσωτερική οδοποιία

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

κανένας

1.- Αργύρης Νικόλαος

2.- Βαλάρης Γεώργιος

3.- Κορτέσης Κων/νος

4.- Κρεμαστάς Βασίλειος

5.- Λέτσιος Βασίλειος

6.- Μπάτσικας Βασίλειος

7.-Μπελιάς Αντώνιος

8.- Ματράκης Δημήτριος

9.- Περπερής Ευάγγελος

10.- Πράπας Στέφανος

11.- Παπαρίζος Γεώργιος

12.- Ριζάκης Δημήτριος

13.- Σφυρής Αχιλλέας

14.- Τριανταφύλλου Παντελής

15.- Τσιντζιράκος Βασίλειος